## Slide 1: [캡스톤디자인] 도자기공방 어플리케이션
2020531035 정근혁
2023.10.23

## Slide 2: 문서 이력
버전 | 변경일자 | Page | 내 용 | 작성자
V0.1 | 10.23 | - | 최초 작성 | 정근혁

## Slide 3: 주요 기능

## Slide 4: 프로젝트 일정표
월 | 10월 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  |  |  |  | 
일 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
UI 및 XML 파일 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XMl 연동 및 이벤트 동작 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
예약 및 예약 관리시스템, 지도연동, 카메라 연동기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
커뮤니티 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이미지 분석 및 평가 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW 테스트 및 오류 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
발표자료, 보고서 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: 프로젝트 진행상황
월 | 10월 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  |  |  |  | 
일 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
UI 및 XML 파일 구현 | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XMl 연동 및 이벤트 동작 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
예약 및 예약 관리시스템, 지도연동, 카메라 연동기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
커뮤니티 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이미지 분석 및 평가 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW 테스트 및 오류 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  | 
발표자료, 보고서 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 

## Slide 6
#01 로딩 페이지
Intro
Summery. | 
요구사항 | 
1 | Intro_text01 : Cermic studo
2 | Intro_text01 : Muddy Day
3 | Intro_image : 스플래시 스크린 화면 (애니메이션)
4 | Linear_layout 적용
5 | 
6 | 
7 | 
01
진행상황 | 
요구사항 | 
1 | Intro_text01 : Cermic studo
2 | Intro_text01 : Muddy Day
3 | Intro_image : 스플래시 스크린 화면 (애니메이션)
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 

## Slide 7
#02 메인 페이지
MainPage
Summery. | 
요구사항 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
01
진행상황 | 
요구사항 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
Muddy Day
예약
button3
도자기 커뮤니티 연결 및 도자기 사진 출력
AI 도자기 평가
button3
도자기 커뮤니티 연결 및 도자기 사진 출력
찾아오는 길
지도 연동